Пояснительная записка к корректировке инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2022 год.

2022 год

I. Общая характеристика корректировки инвестиционной программы на период 2022 год.

  - Цели и направления инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» является необходимым условием для оперативной, бесперебойной работы Общества.

Целями и направлениями корректировки инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2022 год является:

- Выполнение требований законодательства:

  - Федерального Закона № 522 от 27 декабря 2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в городе Томске и Томской области»;

  - Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;

  - Постановление Правительства РФ №1178 от 29.12.2011г. «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,

  - Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Повышение операционной эффективности АО «Томскэнергосбыт»;

- Сохранение клиентской базы и повышение качества обслуживания потребителей.

  - Объем финансирования и капитальных вложений корректировки инвестиционной программы на период 2022 года.

Общий объем финансирования корректировки инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2022 год составляет 86,02 млн. руб. (с НДС). Распределение объема финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности АО «Томскэнергосбыт» приведено в таблице 1:

Таблица 1. Финансирование

с НДС

| № № | Наименование | Объем финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2022 года | Корректировка 2022 года |
|  |  | млн. рублей | млн. рублей |
|  | ВСЕГО | 86,02 | 86,02 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 86,02 | 86,02 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 60,00 | 60,00 |
| 1.2 | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 26,03 | 26,03 |
| 2 | Новое строительство | - | - |
| 2.1 | Прочее новое строительство | - | - |

Общий объем капитальных вложений корректировки инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2022 год составляет 71,69 млн. рублей (без НДС). Распределение объема капитальных вложений по основным направлениям инвестиционной деятельности АО «Томскэнергосбыт» приведено в таблице 2:

Таблица 2. Капитальные вложения

без НДС

| № № | Наименование | Капитальные вложения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2022 года | Корректировка 2022 года |
|  |  | млн. рублей | млн. рублей |
|  | ВСЕГО | 71,69 | 71,69 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 71,69 | 71,69 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 50,00 | 50,00 |
| 1.2 | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 21,69 | 21,69 |
| 2 | Новое строительство | - | - |
| 2.1 | Прочее новое строительство | - | - |

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

Корректировка ИПРОРВД 2022 года вносится только по проекту L_1 Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в многоквартирных домах г. Томска и Томской области (2022 г.).

Таблица 4. Инвестиционные проекты АО «Томскэнергосбыт» на 2022 год.

| Наименование объекта | Год начала работ | Год окончания работ | Капитальные вложения |  | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Корректировка | План | Корректировка |
|  |  |  | млн. рублей, без НДС |  | млн. рублей, с НДС |  |
| L_1 Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в многоквартирных домах г. Томска и Томской области (2022 г.) | 2022 | 2022 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
| L_4 Приобретение оргтехники (2022 г.) | - 2022 | - 2022 | 14,02 | 14,02 | 16,82 | 16,82 |
| L_5 Приобретение компьютерной техники (2022 г.) | - 2022 | - 2022 | 7,67 | 7,67 | 9,20 | 9,20 |
| Итого: |  |  | 71,69 | 71,69 | 86,02 | 86,02 |

Проекты L_4 Приобретение оргтехники (2022 г.) и L_5 Приобретение компьютерной техники (2022 г.) – без изменений.

Проект L_1 Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в многоквартирных домах г. Томска и Томской области (2022 г.) скорректирован с учетом актуальной информации по техническим решениям и количеству приборов учета, которая сведена в таблицу:

| № п/п | Прибор учета | Ед. изм. | Кол-во оборудование по ИПР план 2022 | Кол-во оборудование по ИПР корректировке 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс работ по установке однофазного ИПУ с установкой автоматического выключателя в границах административного центра, до 100 км | шт. | 5 314 | 5 696 |
| 2 | Комплекс работ по установке однофазного ИПУ с установкой автоматического выключателя в районах, удалённых от административного центра, свыше 100 км | шт. | 1 953 | - |
| 3 | Комплекс работ по установке однофазного ИПУ без установки автоматического выключателя |  | - | 1 170 |
| 4 | Комплекс работ по установке трёхфазного ИПУ прямого включения без установки автоматического выключателя | шт. | - | 15 |
| 5 | Комплекс работ по установке однофазного ПУ на готовом основании у ЮЛ | шт. | - | 10 |
| 6 | Комплекс работ по установке трёхфазного ПУ прямого включения на готовом основании у ЮЛ | шт. | - | 7 |
| 7 | Комплекс работ по установке трёхфазного ПУ полукосвенного включения на готовом основании у ЮЛ | шт. | - | 1 |
| 8 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ прямого включения на готовом основании с удалённостью от границ административного центра до 100 км | шт. | - | 27 |
| 9 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ трансформаторного включения на готовом основании с удалённостью от границ административного центра до 100 км | шт. | - | 25 |
| 10 | Комплекс работ по установке трёхфазного ОДПУ трансформаторного включения на готовом основании с удалённостью от границ административного центра свыше 100 км |  | - | 13 |
| 11 | Итого ПУ |  | 7 267 | 6 964 |

Задачи, решаемые в рамках инвестиционных проектов приведены в Форме 14 корректировки инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2022 год,

Источником финансирования инвестиционной программы являются:

- Амортизация – по проектам: L_4 Приобретение оргтехники (2022 г.), L_5 Приобретение компьютерной техники (2022 г.);

- Прибыль, направляемая на инвестиции – по проекту L_1 «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в многоквартирных домах г. Томска и Томской области (2022 г.)».

К корректировке инвестиционной программы прилагаются обосновывающие материалы, являющиеся неотъемлемой частью корректировки инвестиционной программы АО «Томскэнергосбыт» на 2022 год. в полном объеме в соответствии с п.13 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Генеральный директор

АО «Томскэнергосбыт»                                                                                           А.В. Кодин