Приложение № 3

к Пояснительной записке

ДОГОВОР №

г. Томск									«___»___________201_ г.

Публичное акционерное общество «Томскэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кодина А.В., действующего на основании устава, с одной стороны, и

____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель по Заданию Заказчика обязуется в установленный срок (п. 2.2 Договора) выполнить работы  по созданию и вводу в промышленную эксплуатацию системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии жилых домов г. Томска и Томской области с высоким потреблением общедомовых нужд (ОДН) в соответствии с Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Система удаленного доступа к приборам учета электроэнергии в соответствии с Адресным перечнем, являющимся Приложением № 2 к Договору, состоит из Пусковых комплексов. Пусковой комплекс - часть создаваемой системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии (охватывающая один или несколько многоквартирных домов), выделенная в комплекс в соответствии с проектной документацией, которая может эксплуатироваться независимо от других частей системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии.

1.3. Система удаленного доступа к приборам учета электроэнергии, отвечающая требованиям Технического задания (Приложение № 1), после подписания акта о вводе в промышленную эксплуатацию становится собственностью Заказчика.

1.4. Заказчик согласовывает допустимые типы применяемых приборов учета на этапе согласования и утверждения технического задания в границе многоквартирных жилых домов (этап 2.1 согласно Приложению № 3 настоящего Договора).

2. Срок выполнения работ

- Начало работ - с даты подписания Сторонами Договора.

- Срок выполнения всего объема работ по настоящему Договору – 25 декабря 2015 года.

- Перечень этапов работ и сроки их исполнения согласованы Сторонами и указаны в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение сроков, установленных настоящим разделом, а также сроков этапов проведения работ, предусмотренных Приложением №3 к настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон

- Права и обязанности Исполнителя:

- Исполнитель обязан выполнить работы качественно и в установленный срок.

- Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для выполнения работ и/или их части третьих лиц, заключая с ними соответствующие субподрядные Договоры. При этом ответственность перед Заказчиком за выбор субподрядной организации и качество выполняемых ими Работ  несет Исполнитель. Исполнитель самостоятельно оплачивает работы субподрядных организаций в случае привлечения их к исполнению настоящего Договора.

- Исполнитель обязан по завершении работ по Договору передать Заказчику проектную и исполнительную документацию, разработку которой должен обеспечить Исполнитель, в бумажном и электронном виде (на диске в формате dwg), а также всю сопроводительную и эксплуатационную документацию на систему удаленного доступа к приборам учета электроэнергии, которая позволит её обслуживать без специализированного мобильного оборудования.

- Исполнитель несёт риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемого в рамках создания системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии оборудования до момента сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору Заказчику.

- Исполнитель вправе по мере выполнения работ в соответствии с настоящим Договором осуществлять, при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, сдачу работ Заказчику согласно этапам работ по отдельным Пусковым комплексам в соответствии с Адресным перечнем, являющимся Приложением № 2 к настоящему Договору.

- До начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с указанием их полномочий и групп допуска по электробезопасности.

- Права и обязанности Заказчика:

- Заказчик имеет право:

- В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность.

- Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ по договору в соответствие с п. 3.1.1 настоящего договора.

- Требовать от Исполнителя уплаты пени, а также компенсации убытков в соответствии с положениями настоящего Договора.

- Заказчик обязан:

- Предоставить Исполнителю доступ к объектам проведения работ.

- Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему Договору в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

- Заказчик обязан принять от Исполнителя работы в законченном виде по акту и осуществить все выплаты Исполнителю, предусмотренные настоящим Договором.

    - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении юридического адреса и банковских реквизитов за 5 (пять) рабочих дней до введения указанных изменений.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

- Цена настоящего Договора определяется предложением победителя аукциона.

- Общая цена Договора составляет _______ (_______________) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% ________________ (_____________________________________) рублей _____ копеек, включая расходы на выполнение работ, материалы, оборудование, используемые для выполнения работ, доставку материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузку, разгрузку, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Оплата работ по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ (Приложение №4 настоящего Договора), на основании счета, счет – фактуры.

- Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

- Датой осуществления платежа считается  день  списания денежных средств с корреспондентского  счета банка, обслуживающего  Заказчика.

5. Акт о выполненных работах

- За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных работ Исполнитель передает Заказчику исполнительную документацию. Исполнитель составляет и направляет Заказчику подписанные со своей стороны отчетные документы согласно п. 6.10, 6.11 Технического задания (Приложение №1), а также акты выполненных работ согласно Приложению № 4 по пусковым комплексам, либо этапам которые подписываются Заказчиком по результатам сверки с дефектными ведомостями, оформленными в соответствии с п. 4.2 Технического задания.

- Заказчик, получив сообщение от Исполнителя о готовности к сдаче работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных Работ.

- Приемка выполненных Работ осуществляется комиссией Заказчика и оформляются  актом, подписанным обеими Сторонами.

- Приемка выполненных Работ осуществляется на условиях, оговоренных в Техническом задании и настоящем договоре по адресно, согласно адресному перечню (приложение № 2 к настоящему Договору), либо в соответствии с этапами проведения работ, (приложение №3 к настоящему Договору).

- В случае несоответствия выполненных Работ требованиям, указанным в техническом задании и настоящем договоре Заказчик имеет право не подписывать акт о приемке выполненных работ и обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания такого акта и вызвать представителя Исполнителя для составления акта о выявленных несоответствиях в двух экземплярах.

- Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить своего представителя для составления акта о выявленных несоответствиях, либо дать письменный ответ. В случае не направления Исполнителем своего представителя для составления акта о выявленных несоответствиях либо отсутствия письменного ответа, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных несоответствиях и направить его Исполнителю.

- Исполнитель незамедлительно, либо в указанный в акте о выявленных несоответствиях срок, обязан устранить выявленные несоответствия.

- Датой выполненных Работ считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

- Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Исполнитель приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ.

- Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, то Исполнитель за свой счет обязуется открыть и восстановить любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его  указаниям.

6. Порядок ввода в опытную и промышленную эксплуатацию

- Ввод системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии в опытную эксплуатацию, осуществляется после завершения Исполнителем монтажных и пуско-наладочных работ по Договору и уведомления об этом Заказчика, на основании Акта ввода в опытную эксплуатацию (Приложение № 5 к настоящему Договору). Опытная эксплуатация предоставляет возможность Заказчику ознакомиться с функционированием системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии, изучить порядок ее использования и возможности по коммерческой эксплуатации, а исполнителю провести работы по метрологической аттестации системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии. На период проведения опытной эксплуатации Исполнитель предоставляет Заказчику право использования программного обеспечения в тестовом режиме, указанного в п. 3.1.5 настоящего Договора. Во время опытной эксплуатации Заказчик не предоставляет услуги с использованием система удаленного доступа к приборам учета электроэнергии третьим лицам.

- Во время опытной эксплуатации при наличии недостатков в работе системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в согласованный Сторонами срок и предъявить Заказчику исправленный результат работ.

- В случае отсутствия обоснованных замечаний к работе системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии ввод в промышленную эксплуатацию (сдача-приемка выполненных работ по настоящему Договору в полном объеме) осуществляется на основании Акта ввода в промышленную эксплуатацию (Приложение № 6 к настоящему Договору). До подписания Сторонами Акта ввода в промышленную эксплуатацию Исполнитель обязуется подписать с Заказчиком лицензионное соглашение о передаче прав использования программного обеспечения, указанного в п. 3.1.5 настоящего Договора. После ввода в промышленную эксплуатацию системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии Заказчик использует ее в целях оказания услуг третьим лицам.

- При вводе в промышленную эксплуатацию Исполнитель обеспечивает передачу Заказчику установленных в оборудовании SIM-карт (SIM-чипов).

7. Гарантии исполнителя и гарантийный период.

- Исполнитель устанавливает гарантийный период эксплуатации системы удаленного доступа к приборам учета электроэнергии - 60 месяцев с момента подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию.

- Гарантийные обязательства Исполнителя аннулируются на те виды работ, узлы или системы, выполненные Исполнителем, в которые Заказчик внес свои конструктивные изменения без согласования с Исполнителем.

- При неукоснительном соблюдении гарантийных условий Исполнитель гарантирует:

- бесперебойное функционирование АИИС КУЭ при эксплуатации;

- устранение за свой счет всех недостатков и/или дефектов в работе системы, выявленных в гарантийный период, в согласованные сроки;

- замену за свой счет оборудования, вышедшего из строя в течение гарантийного периода при условии его эксплуатации в штатном режиме.

- Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение (по выбору Заказчика).

При выявлении дефекта Исполнитель должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 2 (двух) часов с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и/или недостатка и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8. Порядок досрочного расторжения Договора

8.1.	Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке при условии оплаты Исполнителю части от стоимости работ, пропорционально исполненному по Договору (включающего возмещение понесенных Исполнителем фактических расходов в связи с исполнением Договора), и при условии письменного уведомления Исполнителя не менее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика о досрочном расторжении договора.

9. Ответственности Сторон

- За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

- Сторона не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой Стороны по Договору.

- Заказчик в случае несвоевременной оплаты по Договору выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, При этом выплата указанных сумм производится при условии предъявления претензий Исполнителем в письменной форме.

- Исполнитель за несоблюдение конечного срока выполнения работ, предусмотренного п.2.2. настоящего Договора выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору, за каждый день просрочки. Выплата указанных сумм производится при условии предъявления претензий Заказчиком в письменной форме.

10. Форс-мажор

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием стихийных бедствий, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, в случае, если эти обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.

- В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, если они препятствовали исполнению Договора.

- Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.

- Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления.

- В случае, если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет продолжаться более 2 (двух) месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков другой Стороне.

11. Порядок разрешения споров

- Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Томской области.

- Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

12. Особые условия

- Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

- Право использования Заказчиком программного обеспечения, указанного в п. 1.1. и п. 1.3. настоящего Договора, регулируется лицензионным соглашением, заключаемым между Сторонами до подписания Сторонами Акта ввода в промышленную эксплуатацию (Приложение № 6 к настоящему Договору) в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора.

- В течение 1 (одного) календарного дня с момента заключения настоящего Договора Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), по форме (Приложение № 8), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, с предоставлением подтверждающих документов.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), по форме (Приложение № 8), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, с предоставлением подтверждающих документов.

- В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения по форме (Приложение № 8), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения по форме (Приложение № 8), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Положения пунктов 12.3 и 12.4 Стороны признают существенными условиями Договора.

В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящими пунктами, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящими пунктами, Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

- Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

- Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

- Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

- Неотъемлемой и составной частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 –Адресный перечень многоквартирных жилых домов.

Приложение № 3 – Календарный план выполнения работ.

Приложение № 4 - Форма акта о выполненных работах.

Приложение № 5 - Форма акта ввода в опытную эксплуатацию.

Приложение № 6 - Форма акта ввода в промышленную эксплуатацию.

Приложение № 7 – Перечень оборудования и материалов.

Приложение № 8 - Справка о цепочке собственников компании (форма).

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель: | Заказчик: ПАО «Томскэнергосбыт» |
| --- | --- |

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ____________________/_____________ | _____________________/___________ |